| Uge 26 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 11:30 | 12:00 – 13:45 | 13:45 – 15:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Oprettet konto til mongoDB, samt sat det op til VSCode. Og oprettet en database, samt et schema | Installing mongodb compass og mongosh | (99) Learn MongoDB in 1 Hour 🍃 (2023) - YouTube Samt logged på azure devops | Researching best way to use it for asp.net |
| Tirsdag | Oprettet et clean dotnet api uden funktioner. Samt hentet package til mongodb | Database til highscore etc | Database til highscore etc | MILESTONE: Database done |
| Onsdag | Api til highscore etc med .ASP api | Api til highscore etc .ASP api | Api til highscore etc .ASP api | Api til highscore etc .ASP api |
| Torsdag | Api til highscore etc .ASP api | Api til highscore etc .ASP api | Api til highscore etc .ASP api | MILESTONE: API done |
| Fredag | Søgedag | Søgedag |

| Uge 27 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 11:30 | 12:00 – 13:45 | 14:00 – 15:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Start et Unity project | Level design | Level design | Level design |
| Tirsdag | Level design | Level design | Platform setup | Platform setup |
| Onsdag | Player controls | Player controls | Puzzle elementer | Puzzle elementer |
| Torsdag | Highscore | Highscore | Kollision | Kollision |
| Fredag | Kollision | MILESTONE: Produktet er klar til at blive testet |

| Uge 28 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 11:30 | 12:00 – 13:45 | 13:45 – 15:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Test/Debugging | Test/Debugging | Test/Debugging | Test/Debugging |
| Tirsdag | Test/Debugging | Test/Debugging | Test/Debugging | Test/Debugging |
| Onsdag | Test/Debugging | Test/Debugging | Test/Debugging | MILESTONE: Produktet er færdigt |
| Torsdag | Lave rapport | Lave rapport | Lave rapport | Lave rapport |
| Fredag | Lave rapport | MILESTONE: Aflevere rapport |